
咸宁市工业企业达产增效实施方案

为着力实施产业倍增计划，迅速壮大“5+4”现代化产业体系底盘，推动工业企业发展壮大，夯实工业经济高质量发展支撑，制定本实施方案。

一、工作任务

各县（市、区）和咸宁高新区根据项目建设投产情况，制定年度达产增效计划，加快推进工业项目建成投产入规、稳产增产、提质增效，力争年度完成率达到预期目标90%以上。
二、推进举措

（一）强化项目前期服务。建立项目前期工作专班，对新引进和在建的工业项目，从签约落地开始，提供全程跟踪服务，指导项目单位并联推进能评、环评、安评、规划设计、土地报批、施工图审、施工许可等前期手续，确保项目“拿地即开工”。
（二）加强项目建设调度。对重点工业项目实行清单化管理，按照“一项目一专班”要求，逐个项目确定包保领导和项目管家，定期对项目进行调度，及时解决项目建设过程中遇到的堵点、难点问题；实施项目建设“绿蓝黄红”四色管理，倒排项目建设工期，明确竣工投产等关键节点，加强施工现场管理，督促参建单位严格落实施工进度计划，确保项目按时竣工投产。​
（三）推动项目早日投产。推行“竣工即投产”模式，在项目竣工验收时，同步指导企业提前办理投产前手续，通过指导企业开展预验收、试生产，确保项目能够按期正式投产。动态管理预增产值2000万元以上的工业增长点培育库，每年谋划入库项目不少于150个，全年预增产值不少于150亿元。

	专栏1  各县（市、区）、咸宁高新区工业新增长点项目储备发力要求

	1.咸安区：跟踪服务现有27个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于25个。

2.嘉鱼县：跟踪服务现有30个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于25个。

3.赤壁市：跟踪服务现有31个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于25个。

4.通城县：跟踪服务现有15个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于20个。

5.崇阳县：跟踪服务现有21个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于20个。

6.通山县：跟踪服务现有14个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于20个。

7.咸宁高新区：跟踪服务现有34个工业增长点项目继续发力形成支撑，力争未来每年储备工业新增长点项目不少于30个。


（四）加快中小企业入规提速。建立拟进规目标企业培育库，常态化摸排筛选年营业收入1000万元以上工业企业、新投产工业项目入库，一对一指导帮扶库内企业生产开票，确保成熟一家申报一家，申报一家成功一家。力争每年新增规上工业企业300家以上。到2030年，全市规上工业企业总数突破2000家。

	专栏2  各县（市、区）、咸宁高新区工业企业入规要求

	1.咸安区：加快现有36家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于45家。

2.嘉鱼县：加快现有42家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于50家。

3.赤壁市：加快现有79家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于60家。

4.通城县：加快现有25家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于38家。

5.崇阳县：加快现有35家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于35家。

6.通山县：加快现有29家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于30家。

7.咸宁高新区：加快现有31家拟入规目标企业成长入规，力争每年新增规上工业企业不少于42家。


（五）帮助企业拓展外部市场。组织企业参加广交会、链博会等国内外有影响力的知名展会，巩固传统市场、开拓新兴市场。建立本地工业产品推荐使用目录，加大对各县（市、区）名优产品的宣传和推荐力度，推进地方产品进入省内外各大商场、超市和各类市场。支持企业与电商平台合作，拓宽线上销售渠道。每年组织企业参加10场以上重点展会，举办4次以上重点产业产供销对接。

（六）着力打通市内循环。持续开展工业产品产供销对接，动态掌握各产业上下游企业和在建、拟建项目需求，搭建企业间合作交流平台，最大限度实现产品产销就地化、就近化；依托咸宁中试谷赤壁基地，在咸宁市内打造无人矿车等场景应用示范，坚持由小到大、由内向外，做好需求挖掘和应用推广。

（七）推进企业技改提能。扎实推进技改提能、制造焕新，围绕高端化、绿色化、数字化和安全化，引导和支持传统产业加大设备技术改造，淘汰落后低效设备，实现生产换线、机器换人、设备换芯，提高生产效率、提升产品质量、创建行业标准和知名品牌。力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于400个，完成工业技改投资180亿元以上；争取上级制造业高质量发展专项资金不少于1亿元。到2030年，实现新一轮规上工业企业技改全覆盖。

	专栏3  各县（市、区）、咸宁高新区技改提能要求

	1.咸安区：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于60个，其中亿元以上技改项目不少于10个。

2.嘉鱼县：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于60个，其中亿元以上技改项目不少于10个。

3.赤壁市：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于60个，其中亿元以上技改项目不少于15个。

4.通城县：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于50个，其中亿元以上技改项目不少于10个。

5.崇阳县：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于50个，其中亿元以上技改项目不少于10个。

6.通山县：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于50个，其中亿元以上技改项目不少于5个。

7.咸宁高新区：力争每年谋划实施投资500万元以上的工业技改项目不少于80个，其中亿元以上技改项目不少于15个。


（八）引导企业加大研发投入。鼓励专精特新企业创建技术中心、工程研究中心、工业设计中心等创新平台，支持龙头企业牵头创立产业技术创新联盟，把产学研合作完整地渗透到生产经营全链条，促进技术创新。到2027年，实现规上工业企业研发机构全覆盖。
（九）支持数字赋能工业企业。每年遴选10家优质服务商，为企业提供一对一诊断服务，指导企业“上云用数”，到2027年，实现规上工业企业数字化改造率达到100%；构建智能工厂梯度培育体系，分基础级、先进级、卓越级和领航级4个层级开展智能工厂梯度培育。到2030年，培育基础级智能工厂达到1500家，先进级智能工厂达到400家，卓越级智能工厂达到100家。
（十）支持企业专精特新发展。健全“创新型—专精特新—专精特新‘小巨人’—单项冠军”优质中小企业梯度培育体系，支持企业创建专精特新企业、绿色工厂等各类试点示范，力争每年新增国家级试点示范企业10家以上、省级试点示范企业100家以上。
三、政策措施

梳理国家和省市出台的各类惠企政策，编制惠企政策清单，通过政府网站、微信公众号、企业服务平台等渠道，向企业精准推送，确保企业应享尽享。建立要素供应协调机制，及时解决企业生产过程中遇到的水、电、气、热等要素供应问题；创新金融服务产品，推广中小企业信用贷、知识产权质押贷款、供应链金融等业务，拓宽企业融资渠道。持续开展涉企违规收费专项整治行动，严肃查处乱收费、乱罚款、乱摊派等行为，切实减轻企业负担。



